УКРАЇНА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Берегівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

__20.01.2016__                                    Берегово                                                №_10_

Про заходи із реалізації районної програми „Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки

Відповідно до статей 6, 17 і 39  Закону України „Про місцеві  державні адміністрації”, Закону України „Про фізичну культуру і спорт”,                      Указу Президента України від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації  30.11.2015 № 440 „Про регіональну програму „Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки”, розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації  29.12.2015 № 432 „Про районну програму „Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки”:

1.Затвердити план заходів із реалізації районної програми „Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки”, що додається, та подати її на розгляд  сесії районної ради.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні бюджету на відповідні роки, або при внесенні змін до бюджету, передбачити кошти для здійснення заходів, визначених програмою.

3.Відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам селищної, сільських рад району інформувати райдержадміністрацію про хід виконання розпорядження щороку до 10 грудня.

4.Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації інформувати управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 30.11.2015 № 440 щороку до 1 грудня.

5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Бімбу Ф.Ф.

В.о. голови, перший заступник

голови державної адміністрації                                                                  В.Матій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

20.01.2016     № 10

План заходів із реалізації районної Програми

„Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки

| № № | Назва заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання робіт | Джерела фінансування, обсяг фінансування | Обсяг фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення спортивного майданчика на території села Бадалово | Бадалівсь ка сільська рада | 2016 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 200 |
| 1 2 | Встановлення спортивного майданчика на території Берегівської угорської гімназії імені Габора Бетлена Берегівської районної ради Закарпатської області | Відділ освіти, молоді та спорту райдержад міністрації | 2016 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 10 |
| 2 3 | Встановлення спортивного майданчика на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Батівської селищної ради Берегівського району Закарпатської області | Відділ освіти, молоді та спорту райдержад міністрації | 2016 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 10 |
| 3 4 | Встановлення спортивного майданчика на території села Велика Бийгань | Великобийганська сільська рада | 2016 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 10 |
| 4 5 | Встановлення спортивного майданчика на території Чомського дошкільного навчального заклад у | Чомська сільська рада | 2017 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 200 |

2

| 5 6 | Встановлення спортивного майданчика на території села Мочола | Мочолянська сільська рада | 2017 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 7 | Встановлення спортивного майданчика на території Мужіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Берегівської районної ради Закарпатської області | Відділ освіти, молоді та спорту райдержад міністрації | 2018 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 200 |
| 7 8 | Встановлення спортивного майданчика на території Косонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з угорською мовою навчання Берегівськї районної ради Закарпатської області | Відділ освіти, молоді та спорту райдержад міністрації | 2018 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 200 |
| 8 9 | Встановлення спортивного майданчика на території села Астей | Астейська сільська рада | 2019 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 200 |
| 110 | Встановлення спортивного майданчика на території села Гуняді | Мочолянська сільська рада | 2020 | Кошти місцевих бюджетів, інші кошти, не заборонені законодавством | 200 |