У К Р А Ї Н А

Д О Р У Ч Е Н Н Я

ГОЛОВИ  БЕРЕГІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________

вул.Мукачівська, 6,  м.Берегово, 90202,  тел.: 4-32-09, 4-30-42  факс,

weв-caйт:www.bereg-rda.gov.ua,e-mail:admin.bereg-rda@carpathia.gov.ua,код ЄДРПОУ  04053708

13.09.2019                                                                                                  №  02-8/11

З метою своєчасної підготовки господарського комплексу, установ бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

та на основі протокольного доручення

|  | Виконавчим комітетам селищної та сільських рад |
| --- | --- |

1. Забезпечити 100-відсотокову оплату спожитих енергоносіїв та житлово-комунальних послуг.

Термін: постійно

Відділам райдержадміністрації: культури і туризму; охорони здоров’я; освіти, молоді і спорту

2. Взяти під персональну відповідальність повне завершення підготовки підпорядкованих об’єктів до  роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 роки.

Термін:  до 1 жовтня 2019 року

3. Забезпечити невідкладне обстеження готовності котелень  до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, які на сьогодні не готові до роботи в опалювальний період, із визначенням причин та термінів виконання планових робіт, а також на підставі комісійного обстеження виготовити Акти готовності до роботи в опалювальний період на кожну котельню окремо та подати до державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Закарпатській області.

Термін: 19 вересня 2019 року

4. Забезпечити 100-відсотокову оплату за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Термін: постійно

5. Забезпечити роботу пристроїв автоматичної передачі даних на вузлах обліку природного газу бюджетних установ типорозмірів G 10 і вище та річним споживанням природного газу більше 10,0 тис. куб. м відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП 30.09.2015  № 2494  із  змінами,  внесеними  постановою  НКРЕКП 17.05.2019 № 750.

Термін: 1 жовтня 2019 року

6. Контроль за виконанням цього доручення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації МАТІЯ В.О.

Голова державної адміністрації                                                     І.ПЕТРУШКА

Додаток до доручення ______ № ______

Інформація

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 р.  станом на _________

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт | К-ть актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Од. |  |  | - | - | - |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозитку | 7 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 9 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Од. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності | 13 | Од. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заповнення систем опалення | 14 | Од. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кількість будинків обладнаних ІТП | 15 | Од. |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 17 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 18 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 19 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 20 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 21 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 22 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 23 | Од. |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 24 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 25 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 26 | Од. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров′я | 27 | Од. |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності. | 28 | тис. грн. |  |  |  |  |  |

Інформація

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року станом на _________

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |